**Umowa nr** …………………

**na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej**

zawarta w dniu ………………………………w ……………….., pomiędzy[[1]](#footnote-1):

1.…………………………………………................….......

*Imię i Nazwisko*

…………………………………….................…..............

*Adres*

………………………………………...............................

*Numer dowodu*

2.…………………………………………................….......

*Imię i Nazwisko*

…………………………………….................…..............

*Adres*

………………………………………...............................

*Numer dowodu*

zwanym (ą) w dalszej części umowy **„Inwestorem”,**

a

*(dane przedsiębiorcy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr KRS),*

reprezentowanym przez[[2]](#footnote-2): …………………………………………………………………….

zwanym (ą) w dalszej części umowy **„Wykonawcą”,**

zwanymi dalej Stronami o następującej treści:

**§ 1.**

**Postanowienia ogólne**

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej realizowana jest w ramach projektu pn.„Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Strony oświadczają, że zobowiązują się do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy. Jednocześnie Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na termin realizacji prac.

**§ 2**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis gwarancyjny instalacji fotowoltaicznej o mocy do ..............kWp, na budynku mieszkalnym/gospodarczym/na gruncie, stanowiącym własność/współwłasność Inwestora (mieszkańca), znajdującego się pod adresem …………………………………………….., Gmina Suwałki, spełniającego minimalne wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu, uruchomienia i serwisu gwarancyjnego instalacji określonej w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami techniczno-budowlanymi, a także zgodnie zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach ustalonych niniejszą Umową.
3. Zamówienie obejmuje w szczególności:
4. montaż konstrukcji wsporczej dla modułów fotowoltaicznych;
5. montaż modułów fotowoltaicznych;
6. montaż falownika fotowoltaicznego i optymalizatorów mocy;
7. poprowadzenie tras kablowych strony AC i DC.
8. montaż zabezpieczeń strony AC i DC;
9. inne czynności niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania instalacji;
10. wykonanie testów i pomiarów końcowych;
11. przygotowanie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej;
12. wykonanie testowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej;
13. przeszkolenie Inwestora (mieszkańca) dotyczące obsługi urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej;
14. serwis gwarancyjny instalacji.

**§ 3**

**Termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu Umowy**

1. **Termin rozpoczęcia** realizacji przedmiotu umowy, ustala się na dzień podpisania   
   umowy/ …………….. 2021r.
2. Wykonawca winien ustalić termin montażu z Mieszkańcem na 3 dni przed planowanym montażem.
3. **Termin zakończenia** realizacji przedmiotu umowy, ustala się na dzień …………….. 2021r.
4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 zgłosi Inwestorowi (mieszkańcowi) gotowość do odbioru końcowego instalacji.
5. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy, będzie podpisany przez Inwestora (mieszkańca), inspektora nadzoru (wyznaczonego przez Gminę Suwałki) oraz Wykonawcę protokół odbioru końcowego instalacji.

**§ 4.**

**Obowiązki Inwestora**

Obowiązki Inwestora obejmują:

1. udostepnienie Wykonawcy budynku/nieruchomości w celu realizacji robót instalacyjno-montażowych, o których mowa w §2 w terminie określonym w 3 ust. 1, w zakresie niezbędnym do ich poprawnego wykonania instalacji;
2. przygotowanie nieruchomości/budynku do montażu instalacji w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem użytkowników posesji sąsiadujących;
3. zabezpieczenie mienia własnego w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie w toku montażu instalacji;
4. wskazanie i udostępnienie Wykonawcy bezpiecznego miejsca składowania dostarczonych materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu instalacji;
5. udostępnienie Wykonawcy wszelkich niezbędnych do montażu instalacji mediów oraz zapewnienie dojazdu do budynku. Koszty mediów zużytych na potrzeby montażu instalacji pozostają po stronie Inwestora (mieszkańca);
6. zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru gotowości do:
7. rozpoczęcia montażu instalacji - po zgłoszeniu przez Inwestora (mieszkańca) rozpoczęcia montażu instalacji inspektor nadzoru w ustalonym terminie odbędzie wizytę kontrolną w miejscu montażu instalacji, w celu sprawdzenia czy urządzenia i materiały przeznaczone do montażu posiadają odpowiednie normy, posiadają stosowne świadectwa i certyfikaty, oraz czy spełniają minimalne parametry i wymagania, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
8. odbioru końcowego inwestycji **-** w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru, Wykonawca, Inwestor i inspektor nadzoru dokona odbioru końcowego wykonanego montażu instalacji pod kątem prawidłowości jej wykonania i spełnienia minimalnych wymagań.
9. regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie.

**§ 5.**

**Obowiązki Wykonawcy**

Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:

1. wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie zamontowanej instalacji;
2. zapewnienie montażu instalacji PV przez osobę/y, która/e posiada/ją:
3. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub
4. ważny certyfikat, który potwierdza kwalifikacje do montowania instalacji OZE (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) oraz;
5. kwalifikacje do sprawdzeń instalacji, wykonania pomiarów elektrycznych i prawidłowej oceny wyników badań (uprawnienia E i D).
6. zapewnienie wystarczającej liczby pracowników wymaganych do prawidłowego i terminowego wykonanie dostawy i montażu instalacji, posiadających odpowiednie uprawnienia niezbędne do montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych;
7. w miejscu prowadzenia prac instalacyjnych przez cały okres ich wykonywania zapewnienia bezpieczeństwa dla swoich pracowników i użytkowników nieruchomości;
8. przestrzegania przepisów bhp i ppoż przy realizacji przedmiotu Umowy;
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzonych Inwestorowi oraz osobom trzecim, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy;
10. zabezpieczenia terenu prac i utrzymania porządku w miejscach realizacji prac;
11. zabezpieczenie powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2797 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
12. w przypadku powstałych w procesie instalacji zniszczeń lub uszkodzeń majątku Inwestora, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych;
13. przekazanie Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
14. współpracę z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Gminę Suwałki w zakresie prawidłowości wykonania instalacji;
15. zgłaszania gotowości instalacji do odbioru końcowego zgodnie z § 3 ust. 4 do odbioru;
16. uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;
17. usunięcia stwierdzonych przez inspektora nadzoru usterek lub wad w trakcie montażu instalacji oraz w procesie odbioru końcowego;
18. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w języku polskim w formie papierowej wraz z kosztorysem powykonawczym i przekazanie jej Inwestorowi w czasie czynności odbioru końcowego;
19. wykonania testów i pomiarów końcowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
20. podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD);
21. przeszkolenie Inwestora w zakresie odczytywania z urządzeń pomiarowych instalacji ilości wytworzonej energii i efektu ekologicznego z wykonanej instalacji w celu bieżącego monitorowania rezultatów;
22. przeszkolenia Inwestora oraz wyjaśnienia wszystkich jego wątpliwości z zakresu przyłączenia do sieci, eksploatacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznej, przekazania instrukcji użytkowania instalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń wchodzących w jej skład w języku polskim;
23. reagowanie na zgłoszenia Inwestora w ramach serwisu gwarancyjnego w terminie ……… godzin od zgłoszenia;

**§ 6.**

**Wymagania materiałowe**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy wyłącznie z materiałów, urządzeń i wyrobów fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu w Polsce i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu Umowy nie będzie używał żadnych materiałów, urządzeń i wyrobów zakazanych przepisami szczególnymi.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody i potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego dla użytych do wykonania przedmiotu Umowy materiałów, urządzeń i wyrobów przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami dopuszczającymi użyte materiały do stosowania oraz pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że są one zgodne z ofertą Wykonawcy i minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.
4. Na potwierdzenie deklarowanych przez producenta parametrów falownika wymagany jest certyfikat NC RfG wydany wg. normy PN-EN 50549-1/-2:2019, wystawiony przez akredytowany podmiot certyfikujący.
5. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń i wyrobów użytych w zestawach, Wykonawca obowiązany jest okazać: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych, atesty/ aprobaty techniczne oraz inne wymagane prawem polskim dokumenty.

**§ 7.**

**Odbiór końcowy instalacji**

1. Po wykonaniu wszystkich robót budowlano – montażowych Wykonawca zgłosi Inwestorowi zakończenie realizacji przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego w terminie, o którym mowa w §3 ust. 4.
2. Inwestor po otrzymaniu informacji od Wykonawcy o zakończeniu montażu instalacji, zobowiązany jest w ciągu 3 dni poinformować o tym fakcie inspektora nadzoru.
3. Przystąpienie do odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie do 5 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Inwestora gotowości do odbioru inwestycji pod kątem prawidłowości jej wykonania i spełnienia minimalnych wymagań.
4. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót przedłoży Inwestorowi niezbędne dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumenty w języku polskim wymagane podczas odbioru robót obejmują m.in:
5. protokoły prób i pomiarów;
6. protokoły z rozruchu instalacji;
7. protokoły z przeprowadzonego szkolenia z obsługi podpisane przez Inwestora potwierdzające odbyte szkolenie;
8. instrukcję obsługi zamontowanej instalacji, w tym odczytu danych z urządzeń pomiarowych na potrzeby monitorowania rezultatów ekologicznych zamontowanej instalacji;
9. atesty, certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń w zestawach (podpisane przez Wykonawcę i inspektora nadzoru);
10. kosztorys powykonawczy;
11. dokument potwierdzający wartość zainstalowanych nowych mocy wytwórczych;
12. potwierdzenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych do właściwego terenowo Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
13. W razie stwierdzenia wad instalacji w toku odbioru, Strony umowy uzgodnią zakres niezbędnych poprawek oraz termin ich usunięcia (nie dłuższy niż 14 dni) i nowy termin odbioru instalacji, potwierdzając ustalenia stosownymi zapisami w protokole odbioru.
14. W przypadku konieczności dokonania ponownego odbioru przez inspektora nadzoru po usunięciu usterek, ewentualne koszty tego odbioru ponosi Wykonawca.
15. Podstawą do rozliczenia wykonanych prac i wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru instalacji podpisany przez Wykonawcę, Inwestora i inspektora nadzoru.

**§ 8.**

**Wynagrodzenie umowne i warunki płatności**

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Inwestor zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy **wynagrodzenie umowne,** wynikające z oferty Wykonawcy w wysokości **brutto: …………… zł , w tym należny podatek VAT w kwocie ..................zł.**
2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

Opcje płatności:

1. Płatność za należycie wykonany przedmiot Umowy dokonywane będą na podstawie jednej faktury (**w wysokości 100%** wartości umowy) wystawionej po zakończeniu   
   robót budowlano – montażowych i dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa   
   w §7 ust.7 (\*).

**lub**

1. Płatności za należycie wykonany przedmiot Umowy dokonywane będą w dwóch   
   transzach (\*):
2. **faktura częściowa do 80 %** wartości przedmiotu umowy brutto w wysokości ………………. zł brutto, w tym należny podatek VAT w kwocie ……………..zł, **po zakończeniu robót budowlano – montażowych i dokonaniu odbioru końcowego;**
3. **pozostałe 20% wartości przedmiotu umowy** będzie płatne **po podłączeniu instalacji do Sieci Dystrybucyjnej (po zamontowaniu licznika dwukierunkowego),** na podstawie faktury końcowej – do 100% wartości umowy, o której mowa w ust. 1.

*(\*) niewłaściwe skreślić*

1. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będą w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy o nr …………………………………………………..………., w terminie **do 14 dni** od daty otrzymania przez Inwestora faktury częściowej/końcowej.

**§ 9.**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Inwestorowi (mieszkańcowi) **gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy na okres ……. miesięcy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego montażu instalacji. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji.
2. W trakcie odbioru instalacji Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 4, przekaże Inwestorowi karty gwarancyjne paneli fotowoltaicznych i falownika, zainstalowanych pod adresem, o którym mowa w §2 ust. 1, wystawione przez ich producentów, potwierdzające prawo Inwestora do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych do zamontowanej instalacji.
3. Zasady eksploatacji i konserwacji instalacji będącej przedmiotem gwarancji zostaną określone w opracowanej przez Wykonawcę i dostarczonej Inwestorowi instrukcji użytkowania i eksploatacji instalacji. Zasady te w szczególności nie mogą różnić się od zasad określonych przez producentów urządzeń i materiałów wchodzących w skład instalacji. W skład instrukcji użytkowania i eksploatacji instalacji wchodzić będzie wykaz urządzeń zamontowanych w ramach wykonanej instalacji.
4. Inwestor w okresie gwarancji i rękojmi jest uprawniony do zgłaszania powstałych wad i usterek. Zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki można dokonać telefonicznie, pod nt tel.: ............................., za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres mailowy .............................,lub w formie pisemnej wysyłając na adres: ………………………...
5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie zgłoszone wady i usterki z zachowaniem terminów:
6. czas reakcji serwisu na zgłoszenie, w tym ocena zasadności zgłoszenia i ustalenie sposobu usunięcia wady lub usterki – do ….. **godzin** od momentu zgłoszenia wady lub usterki (wszelkich nieprawidłowości w działaniu instalacji);
7. Usunięcie wady lub usterki – do 4 dni od momentu zgłoszenia.
8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Inwestora. Strony umowy w takim przypadku uzgadniają nowy termin usunięcia wady/usterki.
9. Usunięcie wad i usterek powinno być potwierdzone protokołem usunięcia wad lub usterek, podpisanym przez Wykonawcę i Inwestora.
10. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, z winy Inwestora, w tym wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.
11. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi koszty zapewnienia w całym okresie gwarancji przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z zaleceniami/wymaganiami producentów poszczególnych elementów instalacji, jeżeli takie przeglądy są przewidziane przez producenta poszczególnych elementów.

**§ 10**

**Odstąpienie od umowy**

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w formie pisemnej, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić w przypadku:
4. opóźnienia rozpoczęcia prac przez Wykonawcę o co najmniej 7 dni od umówionego przez Strony terminu określonego w §3 ust. 1,
5. Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
6. Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 14 dni;
7. w toku montażu instalacji zaistnieje konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie były przewidziane w zakresie prac określonym w ofercie, a Inwestor nie wyrazi zgody na wykonanie tych prac.

**§ 11**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w niedotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust. 2.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Inwestor, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1.
4. W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego w terminie umownym, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku naliczenia przez Inwestora kar umownych wymienionych w ust. 4 Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia w fakturze końcowej w § 8 ust. 4 pkjt. 2 o kwotę kar umownych.

**§ 12.**

**RODO**

1. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca:
2. Zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów;
3. Zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;
4. Ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w pkt 1;
5. Oświadcza, że znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni, aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

* + - 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Inwestora.
      2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora pod rygorem nieważności dokonać cesji (przelewu) wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
      3. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy Stronami, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne źródła powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
      4. Zmiany umowy wymagają pisemnego potwierdzenia w formie aneksu do niniejszej umowy.
      5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
      6. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1. Załącznik 1 – minimalne wymagania w zakresie urządzeń i poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej;
2. Załącznik 2 – oferta Wykonawcy;
3. Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy.

Inwestor Wykonawca

…………………… …………………….

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Firma …………………………………………, adres ……………………………………….

Wykonująca dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych u Inwestora, pod adresem:

………………………………………………………………………………………………..

na podstawie podpisanej umowy nr …………..…. z dnia ………………………...………..,

Oświadcza, że:

1. Oferowana instalacja jest zgodna z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy nr ………….. z dnia ……………………. oraz spełnia:

1. wymagania dotyczące efektywności energetycznej;
2. posiada oznakowanie zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2019, poz. 155, z póżń. zm.);
3. spełnia normy obowiązkowe i obowiązujące;
4. Montaż instalacji fotowoltaicznych zostanie wykonany zgodnie z zaleceniami producenta, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;
5. Przekazane Inwestorowi karty katalogowe oraz certyfikaty zgodnie z …. Ust. ……….. umowy Inwestora z Wykonawcą nr ……………… z dnia …………………… odpowiadają normom katalogowym i certyfikatom oraz są tożsame z urządzeniami wymienionymi w kosztorysie.

…………………………………………….

Pieczęć firmy i podpis Wykonawcy

1. Wypełnia właściciel nieruchomości/posiadacz tytułu prawnego do nieruchomości, a w przypadku kilku współwłaścicieli nieruchomości należy wpisać wszystkie osoby będące współwłaścicielami lub reprezentanta wszystkich właścicieli posiadającego pełnomocnictwo do ich reprezentowania. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z umocowaniem w dokumentach rejestrowych lub na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa. [↑](#footnote-ref-2)